План работы по проекту Telegram mini-app: Crash and Cases Game

План разработки на 3 недели (95,000 руб.)

Неделя 1: Проектирование и базовая инфраструктура (30,000 руб.)

Блок 1: Проектирование БД и архитектуры (15,000 руб.)

- Проектирование схемы БД (PostgreSQL/MongoDB)

- Модели пользователей, платежей, транзакций, кейсов, предметов

- Проектирование API endpoints

- Интеграция с Telegram Web App

Блок 2: Подключение платежной системы (15,000 руб.)

- Интеграция с платежным шлюзом (Crypto, в общем TON пополнения в проект, хотим же за фиат, та говорил есть какой-то способ?)

- Модель кошелька пользователя

- Система пополнения/вывода средств

- Безопасность платежных операций

- Тестовые транзакции

Неделя 2: Разработка бэкенда и БД (50,000 руб.)

Блок 3: Полная разработка бэкенда (25,000 руб.)

- REST API на Python/FastAPI

- Аутентификация/авторизация (JWT)

- CRUD операции для всех сущностей

- Логика кейсов и краш-игры

- Real-time обновления (WebSockets)

- Мидлвары безопасности

Блок 4: Разработка БД и бизнес-логики (25,000 руб.)

- Миграции БД и seed данные

- Бизнес-логика игровых механик

- Система рефералов (бонус)

- Админ-панель для управления

- Логирование и мониторинг

Неделя 3: Тестирование и финальные правки (15,000 руб.)

Блок 5: Тестирование и правки (15,000 руб.)

- Полное тестирование всех функций

- Исправление багов и оптимизация

- Нагрузочное тестирование

- Тестирование безопасности

- Деплой на продакшен

- Финализация документации

Распределение бюджета:

Неделя 1: 30,000 руб. (31.6%)

Неделя 2: 50,000 руб. (52.6%)

Неделя 3: 15,000 руб. (15.8%)